Таблица 5

Мероприятия по развитию газификации в сельской местности

(млн. руб., 2003-2005годы - в ценах соответствующих лет, 2008-2010 годы, 2011-2013 годы - с учетом прогноза цен на соответствующие годы)

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения мероприятий, годы | Объем финансирования, Млн.руб | Ответственные исполнители | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Ввод в действие распределительных газовых сетей: (км) (%)*■ |  |  | Отдел сельского хозяйства и природных отраслей. Отдел ЖКХ, газификации и производственных отраслей Администрации Белозерского района | Повышение уровня газификации села сетевым газом |
|  |  | 2003-2013 | 109,97 |  |  |
|  | - | 2003 |  |  |  |
|  | - | 2004 | - |  |  |
|  | 12(км) | 2005 | 1,0 |  |  |
|  | 10(км) | 2006 | 10,5 |  |  |
|  | 29(км) | 2007 | 23,0 |  |  |
|  | 34,2(км) | 2008 | 32,9 |  |  |
|  |  | 2009 | - |  |  |
|  |  | 2010 | - |  |  |
|  | Газоснабжение в с. Нижнетобольное (8,1км) | 2011 | 6,9 |  |  |
|  | Газоснабжение жилых домов в с. Большой Камаган (8,7 км) | 2012 | 6,97 |  |  |
|  | Газоснабжение жилых домов в д.Большое Зарослое и д.Малое Зарослое (4,5км) Газоснабжение жилых домов в с. Светлый Дол (19,8км) | 2013 | 8,7 20,0 |  |  |