Администрация Белозерского района

**Курганской области**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от «3» декабря 2015 года №597

с. Белозерское

|  |
| --- |
| **Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг**  **в Белозерском районе на 2015-2020 годы** |

В целях поэтапного обеспечения для инвалидов условий доступности объектов и услуг, определенных статьей 15 Федерального закона от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», во исполнение пункта 1 части 4 статьи 26 Федерального закона от 01.12.2014г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции оправах инвалидов», постановления Правительства Российской Федерации от 17.06.2015г. № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности», в соответствии с поручением Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева от 12.12.2014г. № ДМ-П12-9175, руководствуясь Уставом Белозерского района, Администрация Белозерского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Белозерском районе на 2015-2020 годы согласно приложению к настоящему постановлению.
2. 2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Белозерского района в сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Белозерского района, начальника управления  социальной политики Баязитову М.Л.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава Белозерского района | В.В. Терёхин |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение  к постановлению Администрации  Белозерского района  от «3» декабря 2015 года № 597  «Об утверждении Плана мероприятий  («дорожная карта») по повышению  Значений показателей доступности  для инвалидов объектов и услуг  в Белозерском районе на 2015-2020 годы» |

**ПЛАН**

**мероприятий («дорожная карта») по повышению значений**

**показателей доступности для инвалидов объектов и услуг**

**в Белозерском районе на 2015-2020 годы (далее – «дорожная карта»)**

1. Общее описание «дорожной карты»

«Дорожная карта» разработана в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17.06.2015г. № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности».

В настоящее время на территории Белозерского района проживает 16558 человек, из них 1312 инвалида (6,7% от всего населения Белозерского района). Удельный вес инвалидов (по группам инвалидности) от общего числа инвалидов составляет: инвалиды I группы – 6,3%, инвалиды II группы – 48,2% , инвалиды III группы – 45,5%.

Обеспечение доступной среды для инвалидов является одной из важнейших социально-экономических проблем, затрагивающей права и потребности граждан, проживающих на территории Белозерского района. Необходимость ее решения закреплена законодательством Российской Федерации. В Белозерском районе проводится работа по социальной поддержке инвалидов, направленная на улучшение их социального положения, повышение уровня и качества жизни, скорейшей реабилитации. С 2011 по 2015 годы реализовывались мероприятия муниципальной программы «Доступная среда для инвалидов», благодаря которой были оборудованы пандусами десять объектов социальной инфраструктуры Белозерского района, 23 учреждения и торговых объектов снабжены кнопками вызова, отремонтированы 7 площадок перед зданиями, разработаны 17 паспортов доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры Белозерского района.

Несмотря на усилия, актуальной проблемой продолжает оставаться проблема формирования в районе доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения района. Проведенный мониторинг показал, что большинство зданий социальной инфраструктуры не отвечают всем требованиям доступности для инвалидов. Наиболее уязвимыми являются три основные категории инвалидов: инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с нарушением зрения.

Мероприятия по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сферах установленной деятельности Белозерского района разработаны исходя из финансовых возможностей муниципального образования. Их реализация позволила изменить отношение к проблемам инвалидов в районе, и в перспективе создать более комфортную среду проживания жителям Белозерского района.

2. Цели и задачи «дорожной карты»

«Дорожная карта» разработана с целью предоставления возможности инвалидам беспрепятственно пользоваться услугами в сферах образования, культуры, связи и информации, физической культуры и спорта, торговли в удобном для них формате, вести независимый образ жизни, пользоваться всеми правами человека и основными свободами, что будет способствовать их полному и эффективному участию в жизни общества наравне с другими, что отвечает требованиям Конвенции о правах инвалидов.

В ходе реализации «дорожной карты» предусматривается обеспечение выполнения следующих задач:

- создание на объектах социальной сферы безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию инвалидов и других маломобильных групп населения в общество (установка пандусов, поручней, средств ориентации для инвалидов по зрению, расширение дверных проемов и др.);

- улучшение качества жизни инвалидов Белозерского района, в том числе детей-инвалидов.

3. Результаты реализации «дорожной карты»

В ходе реализации «дорожной карты» ожидаются следующие результаты:

- увеличение числа адаптированных объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения в Белозерском районе, достигнутое в ходе выполнения перечня мероприятий (Приложение 1 к данному плану) и получения повышения значений показателей доступности для инвалидов и услуг в Белозерском районе (Приложение 2 к данному плану);

- увеличение числа граждан с ограниченными возможностями здоровья, удовлетворенных качеством предоставления услуг.

4. Сроки реализации «Дорожной карты»

Сроки реализации: 2015 - 2020 годы.

|  |  |
| --- | --- |
| Заместитель Главы Белозерского района, управляющий делами | Н.П. Лифинцев |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение 1 к Плану мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Белозерском районе на 2015-2020 годы |

**ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ,**

**реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов**

**объектов и услуг на территории Белозерского района в 2015-2020 годах**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздел I. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (подвижного состава, транспортных средств, связи и информации)** | | | | | | | |
| № п/п | **Наименование мероприятия** | **Нормативный правовой акт (программа), иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия** | | **Ответственные исполнители, соисполнители** | **Срок реализации** | **Ожидаемый результат** | |
| 1. | Обустройство парковочного места (стоянка для инвалидов) около Администрации Белозерского района по адресу:  с. Белозерское,  ул. К. Маркса, 16 | Федеральный закон от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Федеральный закон от 01.12.2014 г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»  Муниципальная программа Белозерского района «Доступная среда для инвалидов» на 2016-2020 годы | | Отдел ЖКХ, газификации и производственных отраслей  (начальник отдела ЖКХ, газификации и производственных отраслей) | 2016 г. | Увеличение числа адаптированных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры | |
| 2 | Обустройство парковочного места (стоянка для инвалидов) около Администрации Белозерского сельсовета  по адресу:  с. Белозерское,  ул. Советская, 30 | Федеральный закон от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Федеральный закон от 01.12.2014 г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»  Муниципальная программа Белозерского района «Доступная среда для инвалидов» на 2011-2015 годы | | Отдел ЖКХ, газификации и производственных отраслей  (начальник отдела ЖКХ, газификации и производственных отраслей)  Администрация Белозерского сельсовета (Глава Белозерского сельсовета)  (по согласованию) | 2017 г. | Увеличение числа адаптированных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры | |
| 3. | Обустройство парковочного места (стоянка для инвалидов) около ГБУ «Белозерская ЦРБ» по адресу: с. Белозерское,  ул. Советская, 36 | Федеральный закон от 24.11.95 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Федеральный закон от 01.12.2014 г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» | | Отдел ЖКХ, газификации и производственных отраслей  (начальник отдела ЖКХ, газификации и производственных отраслей),  Администрация Белозерского сельсовета (Глава Белозерского сельсовета)  (по согласованию) | 2018 г. | Увеличение числа адаптированных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры | |
| **Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значению показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами** | | | | | | | |
| 1. | Установка пандуса при входе в здание МКОУ ДО «Белозерская ДШИ» (с. Белозерское,  ул. Пушкина, 26) | | Федеральный закон от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Федеральный закон от 01.12.2014 г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов,  Свод правил «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»  (актуализированная редакция СНиП 35-01-2001),  Муниципальная программа Белозерского района «Доступная среда для инвалидов» на 2011-2015 годы | Отдел культуры Администрации Белозерского района (начальник Отдела культуры) | 2015 г. | | Увеличение доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной инфраструктуры, увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья |
| 2. | Ремонт асфальтового покрытия территории, прилегающей к зданию МКУК «Белозерский РДК», расположенного по адресу:  с. Белозерское,  ул. К. Маркса, 6 | | Муниципальный контракт  № 1 – ЭА от 10.04.2015 г. | Отдел культуры Администрации Белозерского района  (начальник Отдела культуры) | 2015 г. | | Увеличение числа адаптированных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры |
| 3. | Сооружение пешеходного тротуара вдоль дороги  с. Белозерское -  д. Корюкина | | Муниципальный контракт  № 5- ЭА от 17.06.2015 г. | Отдел ЖКХ, газификации и производственных отраслей  (начальник отдела ЖКХ, газификации и производственных отраслей) | 2015 г. | | Увеличение числа адаптированных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры |
| 4. | Капитальный ремонт спортивного зала МКОУ ДОД «Белозерская ДЮСШ» (с.Белозерское,  ул. К. Маркса, 6) | | Федеральные законы от 24.11.95 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», от 01.12.2014г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» (далее – Федеральный закон от 01.12.2014 г. № 419-ФЗ  СП 59.13330.2011  Свод правил «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»  (актуализированная редакция СНиП 35-01-2001)  Постановление Правительства Курганской области от 22.09.2015 г. № 295 «О Программе социально-экономического развития Курганской области на 2016  год и среднесрочную перспективу» | Отдел образования Администрации Белозерского района (начальник Отдела образования) | 2016 г. | | Увеличение доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной инфраструктуры, увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории населения |
| 5. | Установка пандуса при входе в здание МКУК «Белозерский РДК»  (с. Белозерское,  ул. К. Маркса, 6) | | Федеральные законы  - от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», от 01.12.2014 г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»  - от 01.12.2014 г. № 419-ФЗ  СП 59.13330.2011  Свод правил «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»  (актуализированная редакция СНиП 35-01-2001),  Муниципальная программа Белозерского района «Доступная среда для инвалидов» на 2016-2020 годы | Отдел культуры Администрации Белозерского района (начальник Отдела культуры) | 2016 г. | | Увеличение доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной инфраструктуры, увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья |
| 6**.** | Выделение цветом или фактурой краевых ступеней лестничных маршей в учреждениях Белозерского района | | СП 59.13330.2011  Муниципальная программа Белозерского района «Доступная среда для инвалидов» на 2016-2020 годы | Администрация Белозерского района (заместитель Главы Белозерского района, начальник управления социальной политики),  Отдел культуры Администрации Белозерского района (начальник Отдела культуры),  Отдел образования Администрации Белозерского района  (начальник Отдела образования) | 2016-2020 г.г. | | Создание условий доступности объектов для инвалидов со слабым зрением |
| 7. | Выполнение контрастной маркировки на прозрачных полотнах дверей в учреждениях Белозерского района | | СП 59.13330.2011  Муниципальная программа Белозерского района «Доступная среда для инвалидов» на 2016-2020 годы | Управление социальной политики Администрации Белозерского района (заместитель Главы Белозерского района, начальник управления социальной политики),  Отдел культуры Администрации Белозерского района (начальник Отдела культуры),  Отдел образования Администрации Белозерского района  (начальник Отдела образования) | 2015-2016  г.г. | | Создание условий доступности объектов для инвалидов со слабым зрением |
| 8. | Установка кнопок вызова в 18 сельских администрациях Белозерского района | | Муниципальная программа Белозерского района «Доступная среда для инвалидов» на 2016-2020 годы | Управление социальной политики Администрации Белозерского района (заместитель Главы Белозерского района, начальник управления социальной политики),  Администрации сельсоветов (главы сельсоветов)  ( по согласованию) | 2016-2017 г.г. | | Увеличение доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной инфраструктуры, увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья |
| 9 | Строительство Боровлянского сельского Дома культуры | | Муниципальная программа Белозерского района «Сохранение и развитие культуры Белозерского района» на 2016-2020 годы | Отдел культуры Администрации Белозерского района (начальник Отдела культуры),  Боровлянский сельсовет (Глава Боровлянского сельсовета)  ( по согласованию) | 2020 г. | | Увеличение доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной инфраструктуры, увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья |
| **Раздел III. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказания помощи в их использовании или получении (доступа к ним)** | | | | | | | |
| 10. | Проведение семинаров для специалистов системы образования, занятых в сфере реабилитации и социальной интеграции инвалидов | | Муниципальная программа Белозерского района «Доступная среда для инвалидов» на 2016-2020 годы | Отдел образования Администрации Белозерского района (начальник Отдела культуры) | Ежегодно | | Создание условий для повышения эффективности и образовательных мероприятий для инвалидов и других Белозерского района |
| 11. | Внедрение адаптивной физической культуры, использующей комплекс эффективных средств физической реабилитации и абилитации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по средствам введения ставки инструктора по адаптивной физической культуре в МКОУ ДОД «Белозерская ДЮСШ» | | Муниципальная программа Белозерского района «Доступная среда для инвалидов» на 2016-2020 годы | Отдел образования Администрации Белозерского района (начальник Отдела образования) | 2015-2017 г.г. | | Создание условий для повышения эффективности и качества реабилитационных мероприятий для инвалидов и других МГН Белозерского района |
| 12. | Проведение инструктирования (обучения) сотрудников учреждений, предоставляющих услуги населению, по вопросам оказания услуг инвалидам в доступных для них форматах | | Муниципальная программа Белозерского района «Доступная среда для инвалидов» на 2016-2020 годы | Управление социальной политики Администрации Белозерского района (заместитель Главы Белозерского района, начальник управления социальной политики), | 2016-2018 г.г. | | Повышение качества предоставляемых услуг инвалидам |

**Используемые сокращения и аббревиатуры**: МГН – маломобильные группы населения, СНиП – строительные нормы и правила, ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство.

МКОУ ДОД «Белозерская ДЮСШ» - Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Белозерская детская юношеская спортивная школа»,

МКУК «Белозерский РДК» - Муниципальное казенное учреждение культуры « Белозерский районный Дом культуры»

МКОУ ДО «Белозерская ДШИ» - Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования « Белозерская детская школа искусств»

ГБУ «Белозерская ЦРБ» - Государственное бюджетное учреждение «Белозерская центральная районная больница»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение 2 к Плану мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг  в Белозерском районе на 2015-2020 годы |

**ТАБЛИЦА**

**повышения значений показателей доступности для инвалидов**

**объектов и услуг в Белозерском районе на 2015-2020 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя доступности для инвалидов объектов**  **и услуг** | **Ожидаемые результаты повышения значений показателей доступности**  **(представляются в %)** | | | | | | **Орган (должностное лицо), ответственные за мониторинг**  **и достижение запланированных значений показателей** |
| **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |  |
| 1 | Удельный вес доступных для инвалидов и других МГН объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве объектов | 52,0 | 54,0 | 56,0 | 58,0 | 60,0 | 62,0 | Администрации Белозерского района  первый заместитель Главы Белозерского района,  заместитель Главы Белозерского района, начальник управления социальной политики |
| - ДП-В (доступно полностью всем) | 0,8 | 1,5 | 3,0 | 5,0 | 7,0 | 10,0 |
| - ДП-И (К, О, С, Г, У) (доступно полностью избирательно) | 14,0 | 15,5 | 16,5 | 18,0 | 19,0 | 20,0 |
| - ДЧ-И (К, О, С, Г, У) (доступно частично избирательно) | 21,0 | 22,0 | 24,0 | 25,0 | 27,0 | 30,0 |
| - ДУ (доступно условно) | 52,0 | 53,0 | 54,0 | 55,0 | 56,0 | 57,0 |
| - ВНД (недоступно) | 43,0 | 46,0 | 44,0 | 42,0 | 40,0 | 48,0 |
| 2 | Удельный вес базовых общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций | 6,5 | 6,5 | 7,5 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | Отдел образования Администрации Белозерского района (начальник Отдела образования) |
| 3 | Удельный вес объектов в сфере образования, доступных для инвалидов,  в общем количестве объектов в сфере образования | 55,5 | 60,0 | 62,5 | 65,0 | 68,0 | 70,0 |  |
| - ДП-В (доступно полностью всем) | 0 | 5,5 | 7,5 | 9,5 | 14,0 | 15,0 |
| - ДП-И (К, О, С, Г, У) (доступно полностью избирательно) | 0 | 6,5 | 9,5 | 14,0 | 19,0 | 23,0 |
| - ДЧ-И (К, О, С, Г, У) (доступно частично избирательно) | 20,0 | 24,0 | 26,0 | 30,0 | 32,0 | 35,0 |
| - ДУ (доступно условно) | 55,5 | 60,0 | 62,5 | 65,0 | 68,0 | 70,0 |
| - ВНД (недоступно) | 44,5 | 40,0 | 37,5 | 35,0 | 32,0 | 30,0 |
| 4 | Удельный вес объектов в сфере культуры, доступных для инвалидов (в общей численности объектов учреждений культуры) | 20,0 | 22,0 | 25,0 | 27,0 | 29,0 | 32,0 | Отдел культуры Администрации Белозерского района (начальник Отдела культуры) |
| - ДП-В (доступно полностью всем) | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 5,5 | 7,0 | 10,0 |
| - ДП-И (К, О, С, Г, У) (доступно полностью избирательно) | 2,5 | 5,0 | 10,0 | 15,5 | 17,0 | 20,0 |
| - ДЧ-И (К, О, С, Г, У) (доступно частично избирательно) | 21,0 | 23,5 | 25,5 | 30,0 | 32,0 | 35,0 |
| - ДУ (доступно условно) | 50,0 | 52,0 | 54,0 | 56,0 | 58,0 | 60,0 |
| - ВНД (недоступно) | 80,0 | 78,0 | 75,0 | 73,0 | 71,0 | 68,0 |
| 5 | Удельный вес объектов физической культуры и спорта, доступных для инвалидов (в общей численности объектов физической культуры и спорта) | 32,0 | 35,0 | 40,0 | 42,0 | 45,0 | 50,0 | Отдел образования Администрации Белозерского района ( начальник Отдела образования) |
| - ДП-В (доступно полностью всем) | 5,0 | 10,0 | 15,0 | 20,5 | 25,0 | 30,0 |
| - ДП-И (К, О, С, Г, У) (доступно полностью избирательно) | 20,5 | 22,5 | 25,0 | 27,0 | 32,5 | 35,0 |
| - ДЧ-И (О, С, Г, У) (доступно частично избирательно) | 32,0 | 45,0 | 50,0 | 52,0 | 55,0 | 60,0 |
| - ДУ (доступно условно) | 42,0 | 45,0 | 50,0 | 52,0 | 55,0 | 60,0 |
| - ВНД (недоступно) | 58,0 | 55,0 | 50,0 | 48,0 | 45,0 | 40,0 |
| 6 | Удельный вес парковок для инвалидов и других МГН на приоритетных объектах социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов | 0 | 5,0 | 11,0 | 17,0 | 23,5 | 25,0 | Отдел ЖКХ, газификации, и производственных отраслей  (начальник отдела ЖКХ, газификации, и производственных отраслей) |
| 7 | Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидности, в общей численности опрошенных инвалидов в Белозерском районе | 20,0 | 25,0 | 30,0 | 35,0 | 40,0 | 45,0 | Управление социальной политики Администрации Белозерского района (заместитель Главы Белозерского района, начальник управления социальной политики) |

**Используемые сокращения:**

ДП – доступно полностью; ДУ – доступно условно; ДЧ – доступно частично; ДЧ-И – доступно частично – избирательно; ВНД – вне доступности; К - инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды с поражением зрения, Г – инвалиды с поражением слуха, У-инвалиды с нарушениями умственного развития